|  |  |
| --- | --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | |
|  | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
|  | |
| **«02» июня 2021 г. № 42-п** | |
| **с. Шерагул** | |
|  | |
| ***О внесении изменений в план мероприятий***  ***по реализации Стратегии социально-***  ***экономического развития Шерагульского***  ***сельского поселения на 2019 - 2030 годы*** |

В целях проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Шерагульского сельского поселения за 2020 год, в соответствии с Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Шерагульского сельского поселения и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шерагульского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от «22» февраля 2019 г. № 14-п, руководствуясь статьей 24 Устава Шерагульского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Шерагульского сельского поселения на 2019-2030 годы, утвержденный постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от «22» февраля 2021 г. № 14-п, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

# 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Шерагульского сельского поселения Е.М. Ермакова

Утвержден

постановлением администрации

Шерагульского сельского поселения

от "02"июня 2021 г. № 42-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Мощность (в соответствующих единицах) | Экономический эффект (прибыль), тыс. руб. | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | Ответственный исполнитель |
| Всего | в том числе по источникам: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ ДО "Детская школа искусств" с.Шерагул Шерагульское сельское поселение | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| **2020** | **5986,35** | 0,0 | 5806,35 | 180,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **5986,3** | **0,0** | **5806,4** | **180,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 2 | Реконструкция здания Культурно-досуговый центр "с. Шерагул" | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2023** | **188987,2** | 0,0 | 183317,6 | 5669,6 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **188987,2** | **0,0** | **183317,6** | **5669,6** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 3 | Актуализация документов территориального планирования | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 годы. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хлзяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения |
| **2020** | **599,9** | 0,0 | 581,9 | 18,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **599,9** | **0,0** | **581,9** | **18,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 4 | Актуализация документов градостроительного зонирования | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2024 годы. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хлзяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2021** | **600,0** | 0,0 | 582,0 | 18,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **600,0** | **0,0** | **582,0** | **18,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 5 | Создание и обустройство спортивной площадки (лето-футбольное поле, зима-хоккейный корт) с установкой уличных тренажеров по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 57А | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| **2020** | **2000,0** | 948,0 | 252,0 | 60,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **948,0** | **252,0** | **60,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 6 | Создание некоммерческой спортивной площадки с антивандальным покрытием (баскетбольное, волейбольное поля, теннисный корт, поле для мини футбола) с установкой уличных тренажеров по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 57А | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2021** | **2413,36** | 0,0 | 1689,35 | 52,25 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2413,4** | **0,0** | **1689,4** | **52,3** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 7 | Создание детской игровой площадки с антивандальным покрытием по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 57А | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2022** | **2720,0** | 0,0 | 1904,0 | 60,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2720,0** | **0,0** | **1904,0** | **60,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 8 | Сохранение и восстановление историко-культурных памятников | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2023** | **2000,0** | 0,0 | 1200,0 | 60,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **1200,0** | **60,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 9 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2024** | **2000,0** | 0,0 | 1200,0 | 60,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **1200,0** | **60,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 10 | Приобретение блочно-модульных котельных на твердом топливе типа "Терморобот" в МОУ «Шубинская НОШ», 300 кВт (150 кВт х 2 шт.) | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования на 2015-2032 годы. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы | **2019** | **4138,0** | 0,0 | 3724,0 | 414,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **4138,0** | **0,0** | **3724,0** | **414,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 11 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Подпрограмма "Отходы производства и потребления в Иркутской области" на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы | **2019** | **641,4** | 0,0 | 622,2 | 19,2 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **641,4** | **0,0** | **622,2** | **19,2** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 12 | Капитальный ремонт котельной по адресу: ул. Гагарина, 20. Замена котельного оборудования. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования на 2015-2032 годы. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2022** | **1292,0** | 0,0 | 830,0 | 462,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1292,0** | **0,0** | **830,0** | **462,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 13 | Мероприятие "Замена сети водовода от водонапорной башни до ТК 31 с. Шерагул - 240 м" | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **1250,0** | 0,0 | 1212,5 | 37,5 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1250,0** | **0,0** | **1212,5** | **37,5** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 14 | Замена изношенных сетей тепло и водоснабжения по нечетной стороне ул. Гагарина и по ул. Молодежная с. Шерагул - 480 м | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **9950,0** | 0,0 | 9651,0 | 298,5 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **9950,0** | **0,0** | **9651,0** | **298,5** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 15 | Замена изношенных сетей тепло и водоснабжения по нечетной стороне по ул. Молодежная с. Шерагул - 350 м | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **6250,0** | 0,0 | 6062,5 | 187,5 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **6250,0** | **0,0** | **6062,5** | **187,5** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 16 | Ремонт водонапорных башен, замена глубинных насосов | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **400,0** | 0,0 | 388,0 | 12,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **400,0** | **0,0** | **388,0** | **12,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 17 | Бурение скважины и строительство водонапорной башни в с. Шерагул | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **2000,0** | 0,0 | 1940,0 | 60,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **1940,0** | **60,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 18 | Благоустройство общественных территорий | Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018 - 2024 годы Государственной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 гг. | 2019 | **1493,4** | 1189,3 | 260,6 | 43,5 | 0,0 | - | 0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений |
| 2020 | **3343,7** | 2622,3 | 621,6 | 99,8 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2021 | **1791,2** | 1302,8 | 390,5 | 97,9 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2022 | **1885,3** | 1389,8 | 420,6 | 74,9 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | **1791,2** | 1302,8 | 390,5 | 97,9 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| **Итого:** | **10304,8** | **7807,0** | **2083,8** | **414,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 19 | Строительство ФАП-а в д. Новотроицк (Шерагульское сельское поселение) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | ОГБУЗ "Тулунская городская больница" Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| **2022** | **6500,0** | 0,0 | 6305,0 | 195,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **6500,0** | **0,0** | **6305,0** | **195,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 20 | Строительство комбикормового цеха в с. Шерагул (на базе КФК "Воздвиженская А.Е.") | Собственные средства | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | КФХ "Воздвиженская" |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2025-2030** | **3500,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 3500,0 | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 21 | Строительство жилья | Развитие сельского хозяйства в Иркутской области | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2025-2030** | **1200,0** | 0,0 | 876,0 | 0,0 | 324,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1200,0** | **0,0** | **876,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 22 | Строительство спортивного ФОКа в с. Шерагул | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения на 2018-2032 годы | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2025-2030** | **40000,0** | 0,0 | 38800,0 | 1200,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **40000,0** | **0,0** | **38800,0** | **1200,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |