**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.07.2021 г. № 46-п**

**с. ШЕРАГУЛ**

 ***О внесении изменений в постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 02.06.2021 г. № 41-п «Об утверждении программы проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории Шерагульского сельского поселения»***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.2 части 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Шерагульского муниципального образования, в целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 годов, администрация Шерагульского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 02.06.2021 г. № 41-п «Об утверждении программы проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории Шерагульского сельского поселения».

1.1. Ввести в состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории Шерагульского сельского поселения директора МУСХП «Центральное» Татарникова О.В.

1.2. Утвердить прилагаемый комплексный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории Шерагульского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

ВрИО главы Шерагульского сельского поселения Е.М. Ермакова

Приложение к постановлению

администрации Шерагульского

сельского поселения

от 01.07.2021 г. № 46-п

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Сроки | Ответственный  |
| 1 | Участие в работе штаба Тулунского муниципального района по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Согласно графику работы штаба | Сулима П.А. |
| 2 | Доделать ограждение вокруг котельной МУСХП «Центральное» | Июнь 2021 | Автушко А.И. |
| 3 | Частичный ремонт крыши котельной МУСХП «Центральное» | Июнь – август 2021 | Автушко А.И. |
| 4 | Капитальный ремонт 2-х котлов котельной МУСХП «Центральное» | Июнь – август 2021 | Автушко А.И. |
| 5 | Проверка системы электроснабжения | Июнь - август | Руководители организаций |
| 6 | Устройство приямка шлако-золоудаления котельной МУСХП «Центральное» | Июнь – сентябрь 2021 | Автушко А.И. |
| 7 | Ограждение территории водонапорной башни размером 60м/60м | Июль – август 2021 | Автушко А.И. |
| 8 | Создание резервов топлива (в том числе резервного)  | Август 2021 | Автушко А.И. |
| 9 | Составление паспортов готовности жилищного фонда, коммунальных сооружений, независимо от их форм собственности | 20-30 августа 2021 | Ермакова Е.М.Руководители организаций (Артюшенко Е.С., Сокольская Е.В.) |
| 10 | Промывка системы теплоснабжения на объектах жилищного фонда, коммунальных сооружений, независимо от их форм собственности | Август 2021 | Сулима П.А.Автушко А.И. |
| 11 | Работа комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории Шерагульского сельского поселения | Август 2021 | Сулима П.А.Члены комиссии |
| 12 | Установка прибора на ХВС водонапорной башни | Сентябрь 2021 | Автушко А.И. |
| 13 | Промывка емкости на водонапорной башне, хлорирование | Сентябрь 2021 | Автушко А.И. |
| 14 | Косметический ремонт, ремонт пола размером 2м/2м/0,3м | Сентябрь 2021 | Автушко А.И. |