**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

29.04.2021г № 7

с. Шерагул

**О внесении изменений в программу**

**«комплексного развития системы коммунальной**

**инфраструктуры Шерагульского муниципального**

**образования на 2015- 2032г»**

**(с изменениями от 22.08.2018г. № 23)**

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от 29.12.2015г. № 46-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», в целях эффективного и целевого расходования средств, предусмотренных ст. 3.14 бюджета МО, на обеспечение населения питьевой водой, руководствуясь , ст. 6 Устава Шерагульского муниципального образования Дума Шерагульского сельского поселения

 **РЕШИЛА:**

 1. Внести изменения и дополнения в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования на 2015- 2032годы», утвержденную Решением Думы от 12.11.2015г. № 23

- перечень мероприятий программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **основных** **мероприятий**  | **Срок исполнения** | **Объемы****финансирования**Всего тыс. руб. | **В том числе по источникам финансирования** | **Исполнитель** |
| Областнойбюджет | Районныйбюджет | Местныйбюджет | Другие источники |  |
| **В области водо и теплоснабжения** |
| 1. | Приобретениеблочно -модульнойкотельной на твёрдом топливе типа «Терморобот» в МОУ « Шубинская НОШ» | 2019г. | 4138,0 | 4014,0 | 124,0 | \_\_ | \_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2. | Ремонт водонапорных башен, замена глубинных насосов | 2015-2032гг. | 400,0 | 200,0 |  | 200,0 | \_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 3. | Замена сети водовода от водонапорной башни до ТК №1 - 240м. | 2019-2025гг. | 1250,0 | 1212,5 |  \_\_\_ | 37,5 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 4. | Замена изношенных сетей тепло и водоснабжения по ул. Молодежная с. Шерагул – 350м. | 2019-2025гг. | 6250,0 | 6062,5 |  \_\_\_ | 187,5 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 5. | Замена изношенных сетей тепло и водоснабжения по нечетной стороне ул. Гагарина – 480 м. | 2019-2025гг. | 9950,0 | 9651,5 |  \_\_\_ | 298,5 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 6. | Присоединение новых потребителей к централизованной системе тепло и водоснабжения | 2019-2032гг. | 500,0 | 485,0 |  \_\_\_ | 15,0 |  \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 7. | Капитальный ремонт котельной. Замена котельного оборудования в котельной (котлы КВр-0.63, КВр-0.93)  | 2022г. | 400,0 | \_\_\_ | 400,0 | \_\_ | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 8. | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной (котлы КВр-0.63, КВр-0.93) | 2019-2021гг. | 892,0 | 830,0 | \_\_\_ | 62,0 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 9. | Строительство летних водопроводных сетей | 2020-2030гг. | 450,0 | 436,5 |  \_\_\_ | 13,5 |  \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |

 **В области электроснабжения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на на энерогсберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии | 2016-2032гг. | 550,0 |  \_\_\_ | \_\_\_ | 550,0 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |

**В области сбора и вывоза твердых отходов и мусора:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 2019г. | 641,4 | 622,2 |  \_\_\_ | 19,2 |  \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора | 2015-2032гг. | 550,0 | 550,0 | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения  |
| 3. | Приобретение, изготовление урн и контейнеров для сбора мусора. | 2019г. | 146,9 | 142,5 | \_\_\_ | 4,4 | \_\_\_ | Администрация Шерагульского сельского поселения |

2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

3. Опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Шерагульского сельского поселения П.А. Сулима